|  |
| --- |
| **Контрольно-счётный орган Сокурского сельсовета****Мошковского района Новосибирской области** **633120, Новосибирская область, Мошковский район, с.Сокур ул.Советская,13 ksosokur@yandex.ru****АКТ** |

**по результатам внешней проверки использования средств бюджета на благоустройство территории и подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период за 2015 год в Сокурском сельсовете, Мошковского района, Новосибирской области.**

|  |  |
| --- | --- |
|   |  |

Новосибирская область, № 4

Мошковский район, с. Сокур «30» сентября 2015 г.

 Внешняя проверка проведена в соответствии с пунктом1.7 Плана работы контрольно-счетного органа Сокурского сельского совета Мошковского района, Новосибирской области председателем Контрольно-счетного органа (КСО) Сокурского сельсовета Мошковского района Новосибирской области Александровым Виктором Леонидовичем.

 **Цель внешней проверки:** проверка эффективности использования средств бюджета на благоустройство территории и подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период за 2015 год.

 Юридический адрес: Новосибирская область, Мошковский район, с. Сокур, ул. Советская, 13.

 **Нормативно-правовая база.**

 -Устав.

 -План социально-экономического развития Сокурского сельсовета на 2015 год и плановый период до 2017 года.

 -Программа энергоэффективности и энергосбережения. Сокурского сельсовета на 2015 год и плановый период до 2017 года.

 -Бюджет Сокурского сельсовета на 2015 год и плановый период до 2017 года.

 **В статье 19 Усава Сокурского сельсовета Мошковского района Новоосибирской области в рамках полномочий Совета депутатов определено:**

16) утверждение в соответствии с документами территориального планирования поселения программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

17) утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;

18) утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

22) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий;

 **В статье 32 Усава Сокурского сельсовета Мошковского района Новоосибирской области в рамках полномочий администрации определено**

5) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

15) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

49) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах поселения, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

52) организация теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;

 Вопросы улучшения жилищно-коммунальных условий населения, ремонта автомобильных внутрипоселковых дорог, уличного освещения и благоустройства поселения, отражены в III разделе «Плана социально-экономического развития Сокурского сельсовета на 2015 год и плановый период до 2017 года», основные направления деятельности Сокурского сельсовета на 2015 год и плановый период до 2017 года, включающие в себя:

 **Таблица 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи | Назание планов мероприятий, отдельных крупных меропиятий и механизмов решения задач | Объемы и источники финансирования | Срок исполнения |
|  **Улучнение жилищно-комунальных условий населения** |
|  **Жилищно-коммунальное хозяйство** |
| Подднрхка коммунального хозяйства  | Мероприятия к подготовке объектов коммунального хозяйства к осенне-зимнему сезону | 200,0 тыс. рублей МБ |  2015 г. |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | Приобретение угля для обеспечения теплом объектов коммунального хозяйства | 1850,00 тыс. руб. МБ | 2015-2017гг. |
| Подднрхка объектов коммунального хозяйства в надлежашем состоянии (текущий ремонт и устранение аварийных ситуаций)  | 3678,3 тыс. руб. МБ 4085,9 тыс. руб. МБ 4275,3 тыс.руб. МБ | 2015-2017гг. |
| Проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда | Участие в долевом строительстве жилого дома для переселения граждан | 15597,3 тыс .руб,- ОБ, 3233,0 тыс. руб. МБ | 2015 г |
| Поддержка жилого фонда | Софинансирование ремонтных работ в жилых домах | 850 тыс. руб. МБ | 2015г. |
| Софинансирование программы капитального ремонта | 350,0 тыс. руб. | 2015г. |
| Разбор переселяемых домов | 250,0 тыс. руб. | 2015 г. |
| Развитие и поддержка дорожного хозяйства | **Ремонт автомобильных внутрипоселковых дорог** |
| Межквартальные дороги в с .Сокур | 1941,16 тыс. руб.- ОБ, 102,2 тыс. руб. - МБ,4728,8 тыс. руб.-ОБ, 248,9 тыс. руб.- МБ 4600,3 тыс .руб. - ОБ242,12тыс. руб. МБ | 2015-.2017 гг. |
| Содержание внутрипоселковых дорог с. Сокур | 2800,0 тыс. руб. - 2015 г. МБ 2700 тыс. руб. -2016- 2017 гг. МБ | 2015-2017г. |
| Развитие системы электроснабжения | **Уличное освещение** |
| Монтаж уличного освещения в с. Сокур. пос. Смоленский, пос. Емельяновский, с. Орск | 250,0 тыс. руб. МБ, | 2015 г. |
| Потребление электроэнергии (уличное освешение) | 600,0 тыс. руб.- МБ 400 тыс. руб. -МБ | 2015-2017 гг. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Благоустройство**  |
| Мероприятия поблагоустройству поселения | Приобретение и установка 2-х детских площадок | 198,0 тыс. руб. МБ | 2015 г. |
| Выкашивание травы и уборка мусора на ткрритории поселения | 300,0 тыс. руб. МБ | 2015-2017 гг. |
| Организация утилизации и мест захоронения отходов | 482,00 тыс. руб. | 2015 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Исполнение бюджета за 9 месяцев 2015 года в части улучшения жилищно-коммунальных условий населения, ремонта автомобильных и внутрипоселковых дорог, уличного освещенмя и бдагоустройства составило:** **Таблица 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи | Назание планов мероприятий, отдельных крупных меропиятий и механизмов решения задач | Объемы и источники финансирования по плану социально-экономического развития на 2015 год | Назание мероприятий, отдельных крупных меропиятий и механизмов решения задач | Объемы и источники финансирования по плану социально-экономического развития на 2015 год скоректированные | Исполнено за 2015 год(% исполнения к плану)  |
| **Улучнение жилищно-комунальных условий населения** |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** |
| Подднрхка коммунального хозяйства  | Мероприятия к подготовке объектов коммунального хозяйства к осенне-зимнему сезону | 200,0 тыс. рублей МБ | Ремонт котельной с. Сокур (136 879,38 руб.) | 200,0 тыс. руб. | 425332,08 руб.(212,7%) |
| Ремонт котельной п. Смоленский (200 310,70 руб.) |
| Ремонт теплотрассы п. Смоленский (88142,00 руб.) |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | Приобретение угля для обеспечения теплом объектов коммунального хозяйства | 1850,00 тыс. руб. МБ  | Заключен контракт на поставку угля каменного в 2015-2016 гг. | 2 205 576,70. руб. |  |
| Оплачена задолженность за уголь каменный |  | 1 020 480,00. руб. |  |
| Поддержка объектов коммунального хозяйства в надлежащем состоянии (текущий ремонт и устранение аварийных ситуаций)  | 3678,3 тыс. руб. МБ  | Ремонт участка водопроводной сети в с. Сокур и водоразборной колонки в с. Кошево по договору ГПХ (36 354,00 руб.)  | 3678,3 тыс. руб. МБ | 858258,97 руб. (23,33%) |  |
| Ремонт трубы газовой котельной в с. Сокур (339 072,24. руб.) |
| Укрепление дамбы с. Орск (38 000,00. руб.) |
| Содержание газовых сетей (420 832,73 руб.) |
| Обслуживание высокочастотного регулирования на водопроводах п. Барлакский, п Смоленский, п . Емельяновский (24000,00 руб.)  |
| Проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда | Участие в долевом строительстве жилого дома для переселения граждан | 15597,3 тыс. руб.- ОБ, 3146,1 тыс. руб. МБ | 2015 г | 18 743,45 тыс. руб. | 15 597 300,00 руб. (100 %) |
| 3 146 153,90 руб. (100 %) |
| Софинансирование ремонтных работ в жилых домах | 850 тыс. руб. М.Б. | Приобретение шифера (82500,00 руб.) | 850 тыс. руб. М.Б. | 700636,68 руб.(92,12%) |
| Приобретение профнастила для ремонта кровель жилого фонда (700 554,18. руб.) |
| Поддержка жилого фонда | Софинансирование программы капитального ремонта | 148,0 тыс. руб. | 2015г. | 148,0 тыс. руб | 25 210,10 руб. (17,03%) |
| Разбор переселяемых домов | 250,0 тыс. руб. | 2015 г. | 250,0 тыс. руб. | Заключен контракт |
| Развитие и поддержка дорожного хозяйства | **Ремонт автомобильных внутрипоселковых дорог** |
| Межквартальные дороги в с.Сокур | 1941,16 тыс. руб. О.Б.102,2 тыс. руб. М.Б. | Ремонт внутрипоселковых дорог | 2 043 360,00 | 2 043 358,33 руб.(100%) |
| Содержание внутрипоселковых дорог с. Сокур | 2800,02 тыс. руб. М.Б. | Очистка дорог от снега и грейдирование в летнее время | 4352,6 тыс. руб.(акцизы+ собственные средства) | 2 908 521,29 руб.(66,82%) |
|  | **Уличное освещение** |  |  |
| Развитие системы электроснабжения | Монтаж уличного освещения в с. Сокур. пос. Смоленский, пос. Емельяновский, с. Орск | 250,0 тыс. руб. | Приобретено материалов для оснащения уличного освещения (48 364,80 руб.) | 250,0 тыс. руб. | 163 204,81 руб.(62,28%) |  |
| Оплачено за техническое присоединение к электросетям в п. Кошево (6 237,01 руб.) |
| Изготовление крепежей для установки уличных светильников (60 006,00 руб.) |
| Подготовка проекта по уличному освещению (32164,00 руб.) |
| Потребление электроэнергии (уличное освещение) | 600,0 тыс.руб. |  | 650,0 тыс. руб. | 430 665,45 руб.(66,26%) |
|  | **Благоустройство** |
| Мероприятия поблагоустройству поселения | Приобретение и установка 2-х детских площадок | 198,0 тыс. руб. | 2 детские площадки  | 364,3 тыс. руб. | 364270,45 руб.(184%) |
| Содержание спортплощадки и лыжни  |  | Содержание спортплощадки и лыжни  | 62,0 тыс. руб. | 61771,00 руб. (100%) |
| Выкашивание травы и уборка мусора на территории поселения | 265,0 тыс. руб. | Выкашивание травы на стадионе  | 265,0 тыс. руб. | 105001,77 руб. (39,62%) |
| 250,0 тыс. руб. | Выкашивание травы между кварталами  | 250,0 тыс. руб. | 120046,00 руб.(48%) |
| Организация утилизации и мест захоронения отходов | 482,0 тыс. руб. | Контракт на содержание свалки | 482,00 тыс. руб. | 338160,84 руб.(70,16%) |

 |

 **Вывод:** Согласно представленной информации видно, что администрация Сокурского сельсовета уделяет жилищно-коммунальному хозяйству, ремонту автомобильных внутрипоселковых дорог, уличному освещению и благоустройству поселения, первостепенное значение в рамках выполнения плана социально-экономического развития Сокурского сельсовета на 2015 год и плановый период до 2017 года в, что позволило подготовиться к осенне-зимнему сезону в плановом порядке, за счет своевременного выделения денежных средств, заключению необходимых контрактов и выполнения работ в нужные сроки.

Председатель Контрольно-счетного

органа Сокурского сельсовета В.Л. Александров

Ознакомлены:

Глава Сокурского сельсовета

Мошковского района

Новосибирской области П.М. Дубовский

Главный бухгалтер

администрации

Сокурского сельсовета Н.Л. Миняйло