|  |
| --- |
| **Контрольно-счётный орган Сокурского сельсовета**  **Мошковского района Новосибирской области**  **633120, Новосибирская область, Мошковский район, с.Сокур ул.Советская,13 ksosokur@yandex.ru**  **АКТ** |

**по результатам внешней проверки использования средств бюджета на благоустройство территории и подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период за 2015 год в Сокурском сельсовете, Мошковского района, Новосибирской области.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Новосибирская область, № 4

Мошковский район, с. Сокур «30» сентября 2015 г.

Внешняя проверка проведена в соответствии с пунктом1.7 Плана работы контрольно-счетного органа Сокурского сельского совета Мошковского района, Новосибирской области председателем Контрольно-счетного органа (КСО) Сокурского сельсовета Мошковского района Новосибирской области Александровым Виктором Леонидовичем.

**Цель внешней проверки:** проверка эффективности использования средств бюджета на благоустройство территории и подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период за 2015 год.

Юридический адрес: Новосибирская область, Мошковский район, с. Сокур, ул. Советская, 13.

**Нормативно-правовая база.**

-Устав.

-План социально-экономического развития Сокурского сельсовета на 2015 год и плановый период до 2017 года.

-Программа энергоэффективности и энергосбережения. Сокурского сельсовета на 2015 год и плановый период до 2017 года.

-Бюджет Сокурского сельсовета на 2015 год и плановый период до 2017 года.

**В статье 19 Усава Сокурского сельсовета Мошковского района Новоосибирской области в рамках полномочий Совета депутатов определено:**

16) утверждение в соответствии с документами территориального планирования поселения программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

17) утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;

18) утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

22) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий;

**В статье 32 Усава Сокурского сельсовета Мошковского района Новоосибирской области в рамках полномочий администрации определено**

5) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

15) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

49) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах поселения, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

52) организация теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;

Вопросы улучшения жилищно-коммунальных условий населения, ремонта автомобильных внутрипоселковых дорог, уличного освещения и благоустройства поселения, отражены в III разделе «Плана социально-экономического развития Сокурского сельсовета на 2015 год и плановый период до 2017 года», основные направления деятельности Сокурского сельсовета на 2015 год и плановый период до 2017 года, включающие в себя:

**Таблица 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи | Назание планов мероприятий, отдельных крупных меропиятий и механизмов решения задач | Объемы и источники финансирования | Срок исполнения |
| **Улучнение жилищно-комунальных условий населения** | | | |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | | | |
| Подднрхка коммунального хозяйства | Мероприятия к подготовке объектов коммунального хозяйства к осенне-зимнему сезону | 200,0 тыс. рублей МБ | 2015 г. |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | Приобретение угля для обеспечения теплом объектов коммунального хозяйства | 1850,00 тыс. руб. МБ | 2015-2017гг. |
| Подднрхка объектов коммунального хозяйства в надлежашем состоянии (текущий ремонт и устранение аварийных ситуаций) | 3678,3 тыс. руб. МБ 4085,9 тыс. руб. МБ 4275,3 тыс.руб. МБ | 2015-2017гг. |
| Проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда | Участие в долевом строительстве жилого дома для переселения граждан | 15597,3 тыс .руб,- ОБ, 3233,0 тыс. руб. МБ | 2015 г |
| Поддержка жилого фонда | Софинансирование ремонтных работ в жилых домах | 850 тыс. руб. МБ | 2015г. |
| Софинансирование программы капитального ремонта | 350,0 тыс. руб. | 2015г. |
| Разбор переселяемых домов | 250,0 тыс. руб. | 2015 г. |
| Развитие и поддержка дорожного хозяйства | **Ремонт автомобильных внутрипоселковых дорог** | | |
| Межквартальные дороги в с .Сокур | 1941,16 тыс. руб.- ОБ, 102,2 тыс. руб. - МБ,  4728,8 тыс. руб.-ОБ, 248,9 тыс. руб.- МБ 4600,3 тыс .руб. - ОБ  242,12тыс. руб. МБ | 2015-.2017 гг. |
| Содержание внутрипоселковых дорог с. Сокур | 2800,0 тыс. руб. - 2015 г. МБ 2700 тыс. руб. -2016- 2017 гг. МБ | 2015-2017г. |
| Развитие системы электроснабжения | **Уличное освещение** | | |
| Монтаж уличного освещения в с. Сокур. пос. Смоленский, пос. Емельяновский, с. Орск | 250,0 тыс. руб. МБ, | 2015 г. |
| Потребление электроэнергии (уличное освешение) | 600,0 тыс. руб.- МБ 400 тыс. руб. -МБ | 2015-2017 гг. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Благоустройство** | | |
| Мероприятия по  благоустройству поселения | Приобретение и установка 2-х детских площадок | 198,0 тыс. руб. МБ | 2015 г. |
| Выкашивание травы и уборка мусора на ткрритории поселения | 300,0 тыс. руб. МБ | 2015-2017 гг. |
| Организация утилизации и мест захоронения отходов | 482,00 тыс. руб. | 2015 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнение бюджета за 9 месяцев 2015 года в части улучшения жилищно-коммунальных условий населения, ремонта автомобильных и внутрипоселковых дорог, уличного освещенмя и бдагоустройства составило:**  **Таблица 2**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Цели и задачи | Назание планов мероприятий, отдельных крупных меропиятий и механизмов решения задач | | Объемы и источники финансирования по плану социально-экономического развития на 2015 год | | Назание мероприятий, отдельных крупных меропиятий и механизмов решения задач | Объемы и источники финансирования по плану социально-экономического развития на 2015 год скоректированные | | Исполнено за 2015 год  (% исполнения к плану) | | **Улучнение жилищно-комунальных условий населения** | | | | | | | | | | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | | | | | | | | | | Подднрхка коммунального хозяйства | Мероприятия к подготовке объектов коммунального хозяйства к осенне-зимнему сезону | | 200,0 тыс. рублей МБ | | Ремонт котельной с. Сокур (136 879,38 руб.) | 200,0 тыс. руб. | | 425332,08 руб.  (212,7%) | | Ремонт котельной п. Смоленский (200 310,70 руб.) | | Ремонт теплотрассы п. Смоленский (88142,00 руб.) | | Мероприятия в области коммунального хозяйства | Приобретение угля для обеспечения теплом объектов коммунального хозяйства | | 1850,00 тыс. руб. МБ | | Заключен контракт на поставку угля каменного в 2015-2016 гг. | 2 205 576,70. руб. | |  | | Оплачена задолженность за уголь каменный |  | | 1 020 480,00. руб. |  | | Поддержка объектов коммунального хозяйства в надлежащем состоянии (текущий ремонт и устранение аварийных ситуаций) | | 3678,3 тыс. руб. МБ | | Ремонт участка водопроводной сети в с. Сокур и водоразборной колонки в с. Кошево по договору ГПХ (36 354,00 руб.) | 3678,3 тыс. руб. МБ | 858258,97 руб. (23,33%) | |  | | Ремонт трубы газовой котельной в с. Сокур (339 072,24. руб.) | | Укрепление дамбы с. Орск (38 000,00. руб.) | | Содержание газовых сетей (420 832,73 руб.) | | Обслуживание высокочастотного регулирования на водопроводах п. Барлакский, п Смоленский, п .  Емельяновский (24000,00 руб.) | | Проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда | Участие в долевом строительстве жилого дома для переселения граждан | | 15597,3 тыс. руб.- ОБ, 3146,1 тыс. руб. МБ | | 2015 г | 18 743,45 тыс. руб. | | 15 597 300,00 руб. (100 %) | | 3 146 153,90 руб. (100 %) | | Софинансирование ремонтных работ в жилых домах | | 850 тыс. руб. М.Б. | | Приобретение шифера (82500,00 руб.) | 850 тыс. руб. М.Б. | | 700636,68 руб.  (92,12%) | | Приобретение профнастила для ремонта кровель жилого фонда (700 554,18. руб.) | | Поддержка жилого фонда | Софинансирование программы капитального ремонта | | 148,0 тыс. руб. | | 2015г. | 148,0 тыс. руб | | 25 210,10 руб. (17,03%) | | Разбор переселяемых домов | | 250,0 тыс. руб. | | 2015 г. | 250,0 тыс. руб. | | Заключен контракт | | Развитие и поддержка дорожного хозяйства | **Ремонт автомобильных внутрипоселковых дорог** | | | | | | | | | Межквартальные дороги в с.Сокур | 1941,16 тыс. руб. О.Б.  102,2 тыс. руб. М.Б. | | | Ремонт внутрипоселковых дорог | 2 043 360,00 | | 2 043 358,33 руб.  (100%) | | Содержание внутрипоселковых дорог с. Сокур | 2800,02 тыс. руб. М.Б. | | | Очистка дорог от снега и грейдирование в летнее время | 4352,6 тыс. руб.  (акцизы+ собственные средства) | | 2 908 521,29 руб.  (66,82%) | |  | **Уличное освещение** | | | | | | | |  | |  | | Развитие системы электроснабжения | Монтаж уличного освещения в с. Сокур. пос. Смоленский, пос. Емельяновский, с. Орск | 250,0 тыс. руб. | | Приобретено материалов для оснащения уличного освещения (48 364,80 руб.) | | 250,0 тыс. руб. | | 163 204,81 руб.  (62,28%) |  | | Оплачено за техническое присоединение к электросетям в п. Кошево (6 237,01 руб.) | | | Изготовление крепежей для установки уличных светильников (60 006,00 руб.) | | | Подготовка проекта по уличному освещению (32164,00 руб.) | | | Потребление электроэнергии (уличное освещение) | 600,0 тыс.руб. | |  | | 650,0 тыс. руб. | | 430 665,45 руб.  (66,26%) | |  | **Благоустройство** | | | | | | | | | Мероприятия по  благоустройству поселения | Приобретение и установка 2-х детских площадок | 198,0 тыс. руб. | | 2 детские площадки | | 364,3 тыс. руб. | | 364270,45 руб.  (184%) | | Содержание спортплощадки и лыжни |  | | Содержание спортплощадки и лыжни | | 62,0 тыс. руб. | | 61771,00 руб. (100%) | | Выкашивание травы и уборка мусора на территории поселения | 265,0 тыс. руб. | | Выкашивание травы на стадионе | | 265,0 тыс. руб. | | 105001,77 руб. (39,62%) | | 250,0 тыс. руб. | | Выкашивание травы между кварталами | | 250,0 тыс. руб. | | 120046,00 руб.  (48%) | | Организация утилизации и мест захоронения отходов | 482,0 тыс. руб. | | Контракт на содержание свалки | | 482,00 тыс. руб. | | 338160,84 руб.  (70,16%) | |

**Вывод:** Согласно представленной информации видно, что администрация Сокурского сельсовета уделяет жилищно-коммунальному хозяйству, ремонту автомобильных внутрипоселковых дорог, уличному освещению и благоустройству поселения, первостепенное значение в рамках выполнения плана социально-экономического развития Сокурского сельсовета на 2015 год и плановый период до 2017 года в, что позволило подготовиться к осенне-зимнему сезону в плановом порядке, за счет своевременного выделения денежных средств, заключению необходимых контрактов и выполнения работ в нужные сроки.

Председатель Контрольно-счетного

органа Сокурского сельсовета В.Л. Александров

Ознакомлены:

Глава Сокурского сельсовета

Мошковского района

Новосибирской области П.М. Дубовский

Главный бухгалтер

администрации

Сокурского сельсовета Н.Л. Миняйло