| Контрольно-счетная палата Новосибирской области |  |  |
| --- | --- | --- |
| 630011, г. Новосибирск - 11, а/я № 55, ул. Кирова, 3, ком. 201 info@kspnso.ru |  | тел./ф. (8-383) 210-35-41 ф. (8-383) 203-50-96 |
| АКТ |  |  |
| по результатам проверки законности и эффективности использования межбюджетных трансфертов, выделенных муниципальным образованиям из областного бюджета на объекты дорожной инфраструктуры в 2014 году и в текущем периоде 2015 года (выборочно). |  |  |
| « » ноября 2015 г. | №________ |  |
| г. Новосибирск |  |  |

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Новосибирской области на 2015 год (п.2.13) аудитором Алёхиным В.Н., ст. инспектором Воропаевой О.В. и главным экспертом Выжитовичем М.И.  проведена проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, направленных на объекты дорожной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Сокурского сельсовета Мошковского района Новосибирской области в 2014 - 2015 годах.

Цель проверки: анализ законности и эффективности использования межбюджетных трансфертов, выделенных на ремонт (строительство) улично-дорожной сети с. Сокур Мошковского района Новосибирской области.

Объект проверки и должностные лица:

Администрация Сокурского сельсовета

Глава Сокурского сельсовета – Дубовский Пётр Михайлович

Главный бухгалтер – Миняйло Наталья Леонидовна

Общие сведения о проверяемой организации

Юридический адрес: 633120 Новосибирская область, Мошковский район, с. Сокур, ул. Советская,13.

ИНН 5432100315 КПП 543201001

р/с № 40204810600000000289 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г. Новосибирск

Вопросы проверки:

1. Общие сведения.

2. Анализ законности и эффективности использования субсидий, выделенных и областного бюджета, на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Сокурского сельсовета

3. Анализ использования средств областного бюджета, направленных на объекты дорожной инфраструктуры Сокурского сельсовета в 2014 году.

Законодательная и нормативная база:

- Гражданский кодекс РФ.

- Бюджетный кодекс РФ.

- Градостроительный кодекс РФ.

- Федеральный закон от 21.07.2005 №94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Постановление Правительства РФ от 01.02.2006 №54 «О государственном строительном надзоре в РФ».

- Постановление Госстроя России от 08.06.2001 №58 «Положение о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории РФ».

- Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденное постановлением правительства РФ от 05.03. 2007 №145.

- Постановление Госстроя РФ от 05.03.2004 №15/1 «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-35.2004».

- Постановление Госстроя СССР от 02.02.1988 №16 «Об утверждении положения о заказчике-застройщике (едином заказчике, дирекции строящегося предприятия) и техническом надзоре».

- Распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 №ИС-478-р «Об утверждении сборника форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них».

- Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденное постановлением правительства РФ от 05.03 2007 №145.

- Распоряжение Минтранса РФ от 28.11.2003 №ОС-1042-р «О введение в действие методических рекомендаций по определению стоимости проектных работ на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог и сооружений на них».

- Распоряжение Минтранса РФ от 31.03.2003 №ИС-216-р «Об утверждении положения о проведении государственной ведомственной экспертизы предпроектной и проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них».

- Распоряжение Минтранса РФ от 07.05.2003 №ИС-414-р «О введении в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и автомобильные дороги и искусственные сооружения на них».

- Федеральный закон от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

- Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению».

- Индексы цен в строительстве за 2014 г.

- Закон Новосибирской области от 10.12.2013 №401-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

- Закон Новосибирской области от 07.10.2011 «О дорожном фонде Новосибирской области».

- Постановление администрации Новосибирской области от 25 января 2010 №17-па «Об утверждении Условий предоставления и расходования бюджетам муниципальных образований Новосибирской области на объекты дорожной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности».

- Постановление Правительства Новосибирской области от 03.05.2012 №238-п «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Новосибирской области».

- СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы», утвержденные Постановлением Госстроя СССР от 30.11.1984 №200.

- СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги", утвержденные Постановлением Госстроя СССР от 17.12.1985 № 233.

- СНиП 3.06.04-91 «Мосты и трубы», утвержденные Постановлением Госстроя СССР от 28.11.1991 №17.

- ВСН 176-78 «Инструкция по проектированию и постройке металлических гофрированных и водопропускных труб».

- ВСН 32-81 «Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах».

- Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области от 22 октября 2010 №48 об утверждении правил приемки в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом автомобильных дорог Новосибирской области регионального или межмуниципального значения и их участков (пусковых комплексов) и сооружений на них.

- Приказ департамента СиЖКХ Новосибирской области от 15.06.2010 №84 «Об утверждении Методических рекомендаций по оформлению начальной (максимальной цены государственного (муниципального) контракта для проведения аукционов на строительство, капитальный ремонт объектов капитального строительства, финансируемых с использованием средств областного бюджета Новосибирской области».

- Приказ департамента СиЖКХ Новосибирской области от 16.04.2010 №68 «Об утверждении Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе автомобильных дорог, осуществляемых при использовании средств областного бюджета Новосибирской области».

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 №402 об утверждении квалификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

1. Общие сведения

В соответствии с лимитами, установленными Законом Новосибирской области от 10.12.2013 г. № 401-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 гг.»  Мошковскому району на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012 - 2015 годах» (далее ДЦП) (утв. Постановлением Правительства Новосибирской области от 21.12.2011 №571-п), распределены субсидии в размере 31 722,1 тыс.руб.

В целях организации финансирования объектов строительства, реконструкции, ремонта и оформления дорог общего пользования и сооружений на них, включенных в Перечень объектов заключено Соглашение от 10.01.2014 № СН-5 между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и администрацией Мошковского района о направлении субсидии областного бюджета в пределах объемов бюджетных ассигнований при условии выполнения администрацией МО обязательств по долевому финансирования объектов.

Соглашением от 10.02.2014года №Д9 заключенному между администрацией Мошковского района и администрацией Сокурского сельсовета предусмотрено выделение субсидий из областного бюджета на 2014 год в размере 3 500,0 тыс.руб., объем софинансирования из средств местного бюджета –184,2 тыс.руб.

Объем ассигнований областного бюджета предоставленный администрации Сокурского сельсовета Мошковского района на реализацию мероприятий ДЦП в 2014 г, приведен в таблице 1.

Таблица 1.

Объемы ассигнований областного бюджета на реализацию мероприятий ДЦП, предоставленных администрации Сокурского сельсовета в 2014 г.

| Дата | № платежного поручения | Поступления тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 18.09.2014 | 42 | 2 000,0 |
| 29.09.2014 | 97 | 581,6 |
| 23.12.2014 | 178 | 918,4 |
| ИТОГО |  | 3 500,0 |

Анализ данных таблицы свидетельствует, что средства областного бюджета в 2014 году перечислены администрации Сокурского сельского совета в сумме предусмотренной ДЦП и Соглашением от 10.02.2014г.№Д9.

2. Анализ законности и эффективности использования субсидий, выделенных и областного бюджета, на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Сокурского сельсовета

Приложением к дополнительному соглашению от 21.11.14 №2, соглашения №СН-5 определен перечень объектов ремонта на сумму 3 528,0 тыс.руб., из них 3 343,8 тыс.руб. – субсидии из областного бюджета, 184,2 тыс.руб. – софинансирование из бюджета Сокурского сельсовета:

- п. Смоленка ул. Победы, ул. Советская;

- п. Емельяновский ул. Центральная;

- с. Сокур ул. Совхозная, ул. Юбилейная, квартал №7, квартал №8.

Приложением предусмотрено направить 156,2 тыс.руб. на оформление автомобильных дорог общего пользования Сокурского сельсовета в муниципальную собственность, в соответствии с действующим законодательством.

2.1 Ремонт дорожного полотна щебеночной смесью по ул. Юбилейная в с.Сокур (фото 1).

Свидетельство о государственной регистрации права муниципальной собственности на улицу Юбилейная получено17.06.2015 года.

На основании подведения итогов запроса котировок (протокол от 23.05.2014) заключен муниципальный контракт от 10.06.2014 №0151300050114000011-10-06-14 с ООО «СибСтройСервис», свидетельство о допуске к контрактным видам работ от 28.05.13 №С-248-5404480383-03. Начальная (максимальная) цена контракта в ценах июня 2013 года составила в сумме 475,2 тыс.руб. Цена подлежащих выполнению работ по контракту составляет 474,0 тыс.руб., снижение составило 0,25%. Срок выполнения работ до 30.10.2014 года.

Работы Заказчиком приняты по акту выполненных работ от 18.07.2014 и оплачены в полном объеме платежным поручением от 01.10.2014 №810448.

Фото1

2.2 Ремонт дорожного полотна щебеночной смесью по ул. Победы в п.Смоленский (фото 2).

Земельный участок в установленном законодательством порядке не поставлен на кадастровый учет.

На основании подведения итогов запроса котировок (протокол от 02.06.2014) заключен муниципальный контракт от 11.06.2014 №0151300050114000012-11-06-14 с ООО «СибСтройСервис», свидетельство о допуске к контрактным видам работ от 28.05.13 №С-248-5404480383-03. Начальная (максимальная) цена контракта в ценах июня 2013 года составила в сумме 404,6 тыс.руб. Цена подлежащих выполнению работ по контракту составляет 404,0 тыс.руб., снижение составило 0,15%. Срок выполнения работ до 30.10.2014.

Работы Заказчиком приняты по акту выполненных работ от 18.07.2014 и оплачены в полном объеме платежным поручением от 23.09.2014 №745942.

Фото2

2.3 Ремонт дорожного полотна щебеночной смесью по ул. Совхозная в с.Сокур (фото 3).

Земельный участок в установленном законодательством порядке не поставлен на кадастровый учет.

На основании подведения итогов запроса котировок (протокол от 11.06.2014) заключен муниципальный контракт от 20.06.2014 №0151300050114000017-20-06-14 с ООО «СибСтройСервис», свидетельство о допуске к контрактным видам работ от 28.05.13 №С-248-5404480383-03. Начальная (максимальная) цена контракта в ценах июня 2013 года определилась в сумме 449,1 тыс.руб. Цена подлежащих выполнению работ по контракту составляет 449,0 тыс.руб., снижение составило 0,02%. Срок выполнения работ до 30.10.2014.

Работы Заказчиком приняты по акту выполненных работ от 18.07.2014 и оплачены в полном объеме платежным поручением от 23.09.2014 №745946.

Фото3

2.4 Ремонт дорожного полотна щебеночной смесью по ул. Советская в п. Смоленский.

Земельный участок в установленном законодательством порядке не поставлен на кадастровый учет.

На основании подведения итогов запроса котировок (протокол от 26.07.2014) заключен муниципальный контракт от 20.06.2014 №0151300050114000019-07-14 с ООО «СибСтройСервис», свидетельство о допуске к контрактным видам работ от 28.05.13 №С-248-5404480383-03. Начальная (максимальная) цена контракта в ценах июнь 2013 года определилась в сумме 463,8 тыс.руб. Цена подлежащих выполнению работ по контракту составляет 410,0 тыс.руб., снижение составило 11,6%. Срок выполнения работ до 30.10.2014.

Работы Заказчиком приняты по акту выполненных работ от 07.08.2014 и оплачены в полном объеме платежными поручениями от 13.08.2014 №428807 на сумму 184,2 тыс.руб. и от 25.09.2014 №766419 на сумму 225,8 тыс.руб.

2.5 Ремонт дорожного полотна по ул. Центральная в п. Емельяновский (фото 4).

Земельный участок в установленном законодательством порядке не поставлен на кадастровый учет.

На основании подведения итогов запроса котировок (протокол от 24.06.2014) заключен муниципальный контракт от 14.07.2014 №0151300050114000020-0201442-01 с ООО «СибСтройСервис», свидетельство о допуске к контрактным видам работ от 28.05.13 №С-248-5404480383-03. Начальная (максимальная) цена контракта в ценах июнь 2013 года определилась в сумме 1 380,4 тыс.руб. Цена подлежащих выполнению работ по контракту составляет 883,5 тыс.руб., снижение составило 36,0%. Срок выполнения работ до 30.10.2014.

Работы Заказчиком приняты по акту выполненных работ от 06.08.2014 и оплачены в полном объеме платежным поручением от 23.09.2014 №745935.

Фото4

2.6 Ремонт дорожного полотна щебеночной смесью по ул. Победы (подъезд к домам 6-9) в п. Смоленский (фото 5).

Земельный участок в установленном законодательством порядке не поставлен на кадастровый учет.

На основании подведения итогов запроса котировок (протокол от 11.06.2014) заключен муниципальный контракт от 05.08.2014 №0151300050114000022-13-08-14 с ООО «СибСтройСервис», свидетельство о допуске к контрактным видам работ от 28.05.13 №С-248-5404480383-03. Начальная (максимальная) цена контракта в ценах июнь 2013 года определилась в сумме 497,1 тыс.руб. Цена подлежащих выполнению работ по контракту составляет 465,0 тыс.руб., снижение составило 6,5%. Срок выполнения работ до 30.10.2014.

Работы Заказчиком приняты по акту выполненных работ от 22.08.2014 и оплачены в полном объеме платежными поручениями от 08.10.2014 №898912 на сумму 145,3 тыс.руб. и от 25.12.2014 №764422 на сумму 319,7 тыс.руб.

Фото5

2.7 Ремонт дорожного полотна щебеночной смесью по кварталу 8 в с. Сокур (фото 6).

Свидетельство о государственной регистрации права муниципальной собственности на квартал 8 получено17.06.2015 года.

Фото6

На основании подведения итогов запроса котировок (протокол от 14.08.2014) заключен муниципальный контракт от 22.08.2014 №0151300050114000023-22-08-14 с ООО «СибСтройСервис», свидетельство о допуске к контрактным видам работ от 28.05.13 №С-248-5404480383-03. Начальная (максимальная) цена контракта в ценах июнь 2013 года определилась в сумме 497,0 тыс.руб. Цена подлежащих выполнению работ по контракту составляет 490,0 тыс.руб., снижение составило 1,4%. Срок выполнения работ до 30.10.2014.

Работы Заказчиком приняты по акту выполненных работ от 29.08.14 и оплачены в полном объеме платежным поручением от 25.12.2014 №775519.

- На оказание услуг по строительному контролю за объектами ремонта дорожного полотна заключен договор от 10.08.2014 №30/6 с ООО Строительная компания «Новый дом» на сумму 52,5 тыс.руб. Работы оплачены в полном объеме платежным поручением от 25.12.2014 №764423.

На выполнение кадастровых работ заключены договора с ИП Крупин Дмитрий Сергеевич, информация по договорам и оплате за выполненные работы представлена в таблице 2.

Таблица 2.

Информация по договорам и оплате за кадастровые работы с ИП Крупин.

| Дата | №договора | Дата | № платежного поручения. | Поступления тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.11.2014г. | №14-046 | 25.12.2014 | 764421 | 80,0 |
| 20.11.2014г. | №14-047 | 25.12.2014 | 764420 | 76,2 |
| 25.11.2014г. | №14-050 | 17.12.2014 | 667110 | 8,2 |
| ВСЕГО |  |  |  | 164,4 |

- Выборочным контрольным обмером от 07.10.2015, проведённым путём сверки фактически выполненных объёмов работ и затрат с объёмами работ и затрат, принятыми к оплате по актам приёмки выполненных работ по форме КС-2 установлено:

1. На автодорогах по улицам Победы, Советская в п. Смоленский, улицам Совхозная, квартал №8, Юбилейная в п. Сокур отсутствуют откосы и водоотводные канавы (кюветы).

2. Отсутствует Акт лабораторного испытания уплотнения грунта в насыпи земляного полотна.

3. Отсутствует исполнительная геодезическая съёмка всех автодорог, подтверждающая фактический объем выполненных и оплаченных работ.

4. В общем журнале производства работ не заполнен раздел 4,5 о строительном контроле.

5. По всем Муниципальным контрактам предусмотрен гарантийный срок – 3 года.

6. Представлен Сертификат соответствия на смеси щебёночно-песчаные от 11.04.2014 №РОСС RU.АЕ88.Н02398, выданный ООО «Буготакский щебёночный завод». Согласно ответу на запрос КСП НСО ООО «Буготакский щебёночный завод» щебёночно-песчаную смесь в 2014 году ООО «СибСтройСервис» не отпускал.

7. Локальные разрушения щебеночного покрытия

В процессе проверки заказчиком представлена, недостающая на момент проведения контрольного обмера, исполнительная документация в полном требуемом объёме, в рамках гарантийных обязательств подрядчиком устранены выявленные дефекты.

3. Анализ освоения средств областного бюджета, направленных на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Сокурского сельсовета.

Общий объем затрат, выполненных и оплаченных работ в соответствии с лимитами на 2014 год, представлен в таблице 3.

Таблица 3.

Сводная таблица выполненных и оплаченных работ по дорожным объектам

Сокурского сельсовета в 2014 году.

| № п/п | Виды работк | Номер и дата МК и договора | Подрядчик | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт ул.Юбилейная с.Сокур | 10.06.2014 №0151300050114000011-10-06-14 | ООО «СибСтройСервис» | 474,0 |
| 2 | Ремонт ул.Победы п.Смоленский | 11.06.2014 №0151300050114000012-11-06-14 | ООО «СибСтройСервис» | 404,0 |
| 3 | Ремонт ул.Совхозная с.Сокур | 20.06.2014 №0151300050114000017-20-06-14 | ООО «СибСтройСервис» | 449,0 |
| 4 | Ремонт ул.Советская п.Смоленский | 20.06.2014 №0151300050114000019-07-14 | ООО «СибСтройСервис» | 410,0 |
| 5 | Ремонт ул.Центральная п.Емельяновский | 14.07.2014 №0151300050114000020-0201442-01 | ООО «СибСтройСервис» | 883,5 |
| 6 | Ремонт ул.Победы дома№6-9 п.Смоленский | 05.08.2014 №0151300050114000022-13-08-14 | ООО «СибСтройСервис» | 465,0 |
| 7 | Ремонт Квартал№8 с.Сокур | 22.08.2014 №0151300050114000023-22-08-14 | ООО «СибСтройСервис» | 390,0 |
| 8 | Строительный контроль | 10.06.2014 №30/6 | ООО Строительная компания «Новый дом» | 52,5 |
| 9 | Кадастровые работы | 10.11.2014 №14-046 | ИП Крупин Дмитрий Сергеевич | 80,0 |
| 10 | Кадастровые работы | 20.11.2014 №14-047 | ИП Крупин Дмитрий Сергеевич | 76,2 |
| 11 | Кадастровые работы | 25.11.2014 №14-050 | ИП Крупин Дмитрий Сергеевич | 8,2 |
|  | ИТОГО |  |  | 3 691,9 |

Из данных таблицы видно, что в 2014 году на дорожные объекты направлено 3 691,9 тыс.руб. из них 3 500, тыс.руб. – средства областного бюджета, софинансирование составило – 191,9 тыс.руб. или 5,5%.

Аудитор										В.Н.Алёхин

Ст. инспектор									О.В.Воропаева

Гл.эксперт 										М.И.Выжитович

Согласовано:

Глава Сокурского сельсовета							П.М.Дубовский

Главный бухгалтер								Н.Л.Миняйло