АДМИНИСТРАЦИЯ СОКУРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 	24.05.2016         №    	 121

Об утверждении регламента «Приемки и согласования документации при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Сокурского сельсовета Мошковского района Новосибирской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Новосибирской области  от 05.07.2013 № 360-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области», постановления Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 № 524-п «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014-2038 года», Приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 05.04.2016 года № 56 «О регламенте приемки и согласования документации при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Новосибирской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый регламент услуги приемки и согласования документации при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Сокурского сельсовета Мошковского района Новосибирской области.

- Создать пункт приема документации («единое окно») в соответствии с положениями настоящего регламента на базе администрации Сокурского сельсовета Мошковского района Новосибирской области.

- Назначить лицом, ответственным за приемку документации и контроль сроков – Миняйло Марию Александровну, специалиста 1 разряда администрации Сокурского сельсовета Мошковского района Новосибирской области.

- Опубликовать данное постановление в периодическом печатном издании органа местного самоуправления Сокурского сельсовета Мошковского района Новосибирской области «Вести Сокурского сельсовета», а также на официальном сайте: www.sokurnso.ru.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Сокурского сельсовета

Мошковского района

Новосибирской области                                                             П. М. Дубовский

Утвержден

Постановлением

администрации Сокурского сельсовета

Мошковского района Новосибирской

Области от  24.05.2016 № 121

РЕГЛАМЕНТ

Приемки и согласования документации при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Сокурского сельсовета Мошковского района Новосибирской области

- Общие положения

  - Настоящий регламент приемки и согласования документации при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Сокурского сельсовета Мошковского района Новосибирской области (далее – регламент) разработан в целях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Новосибирской области  от 05.07.2013 № 360-ОЗ « Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области», постановления Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 № 524-п «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014-2038 года» (далее – Программа), Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 05.04.2016 года № 56 «О регламенте приемки и согласования документации при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Новосибирской области» и утверждаемых Правительством Новосибирской области краткосрочных планов реализации Программы.

  - Контроль сроков приемки и согласования документации при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Сокурского сельсовета Мошковского района Новосибирской области (далее – приемка и согласование документации) осуществляется посредством единого пункта приема документации («единое окно») на базе администрации Сокурского сельсовета Мошковского района Новосибирской области, исполняющих функции технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

  - Настоящий регламент определяет порядок взаимодействия администрации Сокурского сельсовета Мошковского района Новосибирской области и других участников реализации капитального ремонта с указанием основных процедур, сроков, порядка мониторинга и контроля.

- Процедуры и сроки

  - Основные процедуры при поступлении, оформлении и согласовании документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а также контрольные сроки их исполнения приведены в приложении к настоящему регламенту (далее – процедуры и сроки)

  - Перечни документов, подлежащих согласованию, их формы и требования к их заполнению размещаются на официальном сайте Сокурского сельсоветаwww.sokurnso.ru.

  - При неисполнении контрольных сроков другими участниками реализации плана капитального ремонта, администрация Сокурского сельсовета Мошковского района Новосибирской области письменно уведомляет его в пятидневный срок и предпринимает действия для защиты своих прав и интересов в рамках договорных обязательств.

  - В случае отказа от согласования или подписания документации, в том числе при выявлении ошибок, несоответствий, нарушений, администрация Сокурского сельсовета Мошковского района Новосибирской области в регламентные сроки возвращает пакет документов с приложением обоснованных замечаний участнику, от которого поступила документация.

  - В целях внесения событий в информационную систему в случае, указанном в пункте 1.3 регламента, лицо, ответственное за приемку документации и контроль сроков, направляет информацию в адрес регионального оператора в день совершения события либо путем удаленного доступа к информационной системе.

Приложение

к регламенту приемки и согласования

документации при проведении капитального

ремонта общего имущества в

многоквартирных домах на территории

Сокурского сельсовета Мошковского района

Новосибирской области

Основные процедуры при реализации плана капитального ремонта и контрольные сроки их исполнения

| Процедура, максимальный срок исполнения | Действие (в том числе по исполнителям) | Контрольный срок, дней |
| --- | --- | --- |
| Подписание договора подряда, 3 дня | Подписание проекта договора и возврат региональному оператору через Единое окно | 3 |
| Оформление дополнительных соглашений к договору подряда, 4 дня | Оформление, подписание проекта дополнительного соглашения техническим заказчиком и возврат региональному оператору через Единое окно | 4 |
| Рассмотрение, согласование, подписание итоговых актов выполненных работ, 8 дней | Рассмотрение, согласование, подписание итоговых актов выполненных работ и возврат региональному оператору через Единое окно | 8 |