## АДМИНИСТРАЦИЯ СОКУРСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

## МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2025     № 4

Об утверждении муниципальной  программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Сокурского  сельсовета Мошковского района Новосибирской области на 2025 - 2027 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии  с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом сельского поселения Сокурского  сельсовета Мошковского муниципального района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную  программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории Сокурского  сельсовета Мошковского района Новосибирской области на 2025 - 2027 годы».

2.Опубликовать данное Постановление в периодическом печатном издании органа местного самоуправления Сокурского  сельсовета Мошковского района Новосибирской области «Вести  Сокурского  сельсовета», а также на официальном сайте Сокурского сельсовета www.sokur.nso.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сокурского  сельсовета

Мошковского района

Новосибирской области                                                                           П.М.Дубовский

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Сокурского сельсовета

Мошковского района

Новосибирской области

От 16.01.2025 № 4

Паспорт муниципальной  программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Сокурского  сельсовета Мошковского района Новосибирской области на 2025 - 2027 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Сокурского сельсовета Мошковского района Новосибирской области на 2025 - 2027 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 10.12.1995 года № 196 -ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Устав Сокурского сельсовета Мошковского района Новосибирской области |
| Разработчик Программы | администрация Сокурского сельсовета Мошковского района Новосибирской области |
| Исполнители программы | администрация Сокурского сельсовета Мошковского района Новосибирской области |
| Цели и задачи Программы | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, погибших, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; снижение ущерба от этих происшествий; проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения, поддержка детских и молодежных организаций и объединений, осуществляющих воспитательную деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, улучшение управления системой организации дорожного движения на территории Сокурского сельсовета, улучшение условий движения и устранения опасных участков на меж поселенческих и внутри поселенческих автомобильных дорогах, проходящих по территории Сокурского сельсовета Мошковского района Новосибирской области |
| Срок реализации Программы | Выполнение мероприятий Программы - в течение 2025 - 2027 гг. |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы | снижение аварийности на автотранспорте: дорожно - транспортных происшествий, погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, снижение ущерба от этих происшествий. |

ПРОГРАММА

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  СОКУРСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2025-2027 ГОДЫ»

- Основные цели и задачи программы

Автомобилизация населения является важнейшей составной частью прогресса общества. Роль автомобильного транспорта в современном мире трудно переоценить, он имеет огромное значение для удовлетворения не только экономических, но и социальных потребностей населения. Однако процесс автомобилизации населения имеет и негативные стороны. Существенным отрицательным последствием автомобилизации населения является аварийность на автомобильных дорогах. Человечество несет не только физические и моральные потери, но и огромный материальный урон от ДТП. Безопасность дорожного движения стала серьезной проблемой органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющей огромное социальное и политическое значение.

Программа включает в себя комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, направленных на сокращение количества дорожно-транспорных происшествий (далее - ДТП), а также экономического ущерба от ДТП и их последствий на территории Сокурского  сельсовета, что в конечном итоге приведёт к снижению остроты данной проблемы.

Целью Программы является обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, погибших, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; снижение ущерба от этих происшествий.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:

- совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах на территории  Сокурского  сельсовета Мошковского района Новосибирской области;

-  повышение грамотности населения в области обеспечения безопасности населения на транспорте;

- совершенствовать организацию движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах сельских поселений;

-  повысить уровень эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети;

- проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений правил дорожного движения, поддержка детских и молодежных организаций, осуществляющих воспитательную деятельность по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма;

- улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на территории  Сокурского  сельсовета;

- установка и обновление дорожных знаков на территории Сокурского  сельсовета.

2. Срок реализации программы

Выполнение мероприятий Программы рассчитано на 2025-2027 годы.

3. Объемы и финансирование программы

Финансирование  Программы осуществляется за счет  бюджетных средств.
          Учитывая, что ряд мероприятий способствующих обеспечению безопасности дорожного движения и включенных в данную программу, пересекается с другими программами и планами (благоустройство и т.п.), а также, принимая во внимание, значительное финансовое выражение затрат и постоянно изменяющиеся цены на выполнение того или иного вида работ; ежегодное формирование бюджета и отсутствие гарантий о включении достаточных финансовых средств при формировании бюджета района, объемы финансирования мероприятий по  годам  реализации  Программы   подлежат ежегодному уточнению   в   пределах   средств, предусматриваемых бюджетами всех уровней.

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» работы по реализации мероприятий Программы выполняются на основе муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального заказчика, оформленных между ответственным исполнителем мероприятия, определенного настоящей Программой, и непосредственным исполнителем отдельных мероприятий, определение которых производится на их основе.

Порядок, формы и методы финансирования мероприятий Программы с привлечением средств внебюджетных источников определяются ответственными исполнителями мероприятий Программы.

4.Система программных мероприятий

Программные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения систематизируются по следующим направлениям:

  - организационные мероприятия - совершенствование нормативно-правовых, методических и организационных основ в области обеспечения дорожного движения;

  - информационное обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории Сокурского  сельсовета - повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

  - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;

  - улучшение условий движения и устранение опасных участков на территории  Сокурского  сельсовета - осуществление организационных и технологических мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.(приложение №1)

5.Организация управления реализации Программы и

контроль за ходом её выполнения

Организация управления реализации Программы и контроль за ходом её выполнения осуществляется заказчиком - администрацией  Сокурского    сельсовета.

Программой определен круг ответственных исполнителей, которые несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

- Оценка эффективности реализации  программы

Программа включает в себя комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, критериями, оценки эффективности которых являются основные показатели аварийности. Реализация программных мероприятий окажет позитивное воздействие на качество, обустройство и содержание автомобильных дорог и улично-дорожной сети населенных пунктов на территории Сокурского  сельсовета, уровень технического состояния автотранспортных средств, будет способствовать повышению эффективности профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений правил дорожного движения.

По результатам реализации всех мероприятий Программы планируется снижение показателей аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на территории Сокурского сельсовета Мошковского района Новосибирской области.

|  | ## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ## к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Сокурского сельсовета Мошковском районе Новосибирской области на 2025-2027 годы» |
| --- | --- |

Мероприятия по реализации муниципальной программы

«Повышение  безопасности дорожного движения

на территории Сокурского сельсовета Мошковского района Новосибирской области на 2025-2027 годы

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Расходы 2025 |  | Расходы 2026 |  | Расходы 2027 |  |  | Всего |  | Источник финансирования Бюджет муниципального образования: МО+ акцизы+(субдии только на ремонт дорог) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во | тыс. руб. | кол-во | тыс. руб. | кол-во | тыс. руб. |  | кол-во | тыс. руб. |  |  |
|  | I. Мероприятия по улучшению дорожных условий на автодорогах населенных пунктов, ликвидации очагов аварийности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Обеспечение видимости на дорогах путем ликвидации растительности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сокурский сельсовет | м2 | 250 | 40 | 300 | 45 | 300 |  | 45 |  |  | Бюджет муниципального образования Сокурского сельсовета | Администрация Сокурского сельсовета |
| 1.2. Снос деревьев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сокурский сельсовет | шт | 10 | 100,0 | 10 | 100,0 | 10 |  | 100,00 |  |  | Бюджет муниципального образования Сокурского сельсовета | Администрация Сокурского сельсовета |
| 1.3. Подрезка кроны деревьев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сокурский сельсовет | шт | 20 | 20,0 | 20 | 20,0 | 20 |  | 20 |  |  | Бюджет муниципального образования Сокурского сельсовета | Администрация Сокурского сельсовета |
| 1.4. Устройство новых и замена не соответствующих ГОСТу барьерных ограждений и осевых заграждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Сокур | м | 50 | 300 | - | - | 20 |  | 100 |  |  | Бюджет муниципального образования Сокурского сельсовета | Администрация Сокурского сельсовета |
| 1.5. Замена лежащего полицейского по ГОСТу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Сокур | шт |  |  |  |  | 1 |  | 80 |  |  | Бюджет муниципального образования Сокурского сельсовета | Администрация Сокурского сельсовета |
| 1.7. Повышение и улучшение дорожного покрытия (асфальтирование, щебенение, грейдирование): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. Асфальтирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Сокур | км | 0,5 | 1,4 | 0,5 | 1,4 | 0,5 |  | 1,4 |  |  | Бюджет муниципального образования Сокурского сельсовета | Администрация Сокурского сельсовета |
| 1.7.2. Щебенение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Сокур | км | 1,0 | 1409,6 | 1,1 | 2155,8 | 1,2 |  | 2179,5 |  |  | Бюджет муниципального образования Сокурского сельсовета | Администрация Сокурского сельсовета |
| 1.7.3. Грейдирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сокурский сельсовет | км | 20,0 | 200,0 | 20,0 | 200,0 | 58,2 |  | 500,0 |  |  | Бюджет муниципального образования Сокурского сельсовета | Администрация Сокурского сельсовета |
| 1.7.4. Ямочный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сокурский сельсовет | км | 0,3 | 300,0 | 0,3 | 300,0 | 0,3 |  | 300,0 |  |  | Бюджет муниципального образования Сокурского сельсовета | Администрация Сокурского сельсовета |
| II. Мероприятия по повышению безопасности движения пешеходов в населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Устройство освещения в населенных пунктах с транзитным движением автотранспорта, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Установка светильников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сокурский сельсовет | шт | 20 | 200,0 | 20 | 200,0 | 58 |  | 500,0 |  |  | Бюджет муниципального образования Сокурского сельсовета | Администрация Сокурского сельсовета |
| 2.1.2. Замена ламп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сокурский сельсовет | шт | 20 | 200,0 | 20 | 200,0 | 58 |  | 500,0 |  |  | Бюджет муниципального образования Сокурского сельсовета | Администрация Сокурского сельсовета |
| 2.1.3. Устройство тротуаров в населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Емельяновский | км | 00,5 | 400 | - | - | - |  | - |  |  | Бюджет муниципального образования Сокурского сельсовета | Администрация Сокурского сельсовета |
| 2.1.4. Установка дорожных знаков, информационных щитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сокурский сельсовет | шт | 20 | 200,0 | 20 | 200,0 | 58 |  | 500,0 |  |  | Бюджет муниципального образования Сокурского сельсовета | Администрация Сокурского сельсовета |
| 2.1.5. Устройство освещения в населенных пунктах с транзитным движением автотранспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сокурский сельсовет | шт | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  | Администрация Сокурского сельсовета |
| 2.1.6. Устройство освещения в населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сокурский сельсовет | шт | 20 | 200,0 | 20 | 200,0 | 58 |  | 500,0 |  |  | Бюджет муниципального образования Сокурского сельсовета | Администрация Сокурского сельсовета |
| 2.2. Устройство автопавильонов и остановочных площадок, обустройство маршрутной пассажирской сети, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сокурский сельсовет | шт | - | - | - | - | - |  | - |  |  | Бюджет муниципального образования Сокурского сельсовета | Администрация Сокурского сельсовета |
| 2.4. Устройство тротуаров в населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Сокур | км | - | - | 0,8 | 500 | - |  | - |  |  | Бюджет муниципального образования Сокурского сельсовета | Администрация Сокурского сельсовета |
| 2.5. Устройство искусственных препятствий типа «Лежащий полицейский» особенно в близи школ и детских садов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сокурский сельсовет | шт | - | - | - | - | - |  | - |  |  | Бюджет муниципального образования Сокурского сельсовета | Администрация Сокурского сельсовета |
| 2.6. Строительство пешеходных переходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сокурский сельсовет | шт. | 1 | 100 | - | - | - |  | - | - | - | Бюджет муниципального образования Сарапульского сельсовета | Администрация Сарапульского сельсовета |
| 2.7. Установка светофорных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сокурский сельсовет | шт. | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |
| 2.8. Устранение недостатков, выявленных в ходе проведения ежегодных обследований дорожных условий на школьных маршрутах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сокурский сельсовет | шт | 20 | 200,0 | 20 | 200,0 | 58 |  | 500,0 |  |  | Бюджет муниципального образования Сокурского сельсовета | Администрация Сокурского сельсовета |
| III. Мероприятия по повышению защищенности детей от дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Разметка дороги «Зебра» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Сокурский сельсовет | шт | 4 | 70 | 4 | 80 | 5 |  | 100,0 |  |  | Бюджет муниципального образования Сокурского сельсовета | Администрация Сокурского сельсовета |
| 3.2. Установка знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итоги по п.3.3, 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. «Внимание дети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Сокурский сельсовет | шт | 4 | 15 | 4 | 15 | 4 |  | 20 |  |  | Бюджет муниципального образования Сокурского сельсовета | Администрация Сокурского сельсовета |
| 3.4. «Пешеходный переход» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Сокурский сельсовет | шт | 4 | 15 | 4 | 15 | 4 |  | 20 |  |  | Бюджет муниципального образования Сокурского сельсовета | Администрация Сокурского сельсовета |